Додаток

**Річний звіт**

**про використання коштів обласного цільового фонду охорони**

 **навколишнього природного середовища у 2019 році**

 Відповідно до Положення про обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд), затвердженого рішенням обласної ради від 25.03.2011 №5, відповідальними за виконання природоохоронних заходів та використання коштів Фонду є галузеві управління, визначені рішенням обласної ради про бюджет Миколаївської області головними розпорядниками коштів.

Відповідно до пункту 5.4 зазначеного Положення Річний звіт про використання коштів Фонду готується та подається до Миколаївської облдержадміністрації та до Миколаївської обласної ради управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації на підставі звітності головних розпорядників коштів.

Рішенням обласної ради від 21.12.2018 №28 (зі змінами) затверджено Перелік об’єктів та заходів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища. Всього затверджено фінансування в обсязі 39562,756 тис. грн

Визначено два головні розпорядники коштів управління капітального будівництва облдержадміністрації та управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

В розрізі головних розпорядників коштів Фонду:

**Управління капітального будівництва облдержадміністрації** - загальне річне призначення 34984,436 тис. грн (88% загального обсягу Фонду) для виконання Замовниками 11 заходів, спрямованих на зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти.

В розрізі Замовників:

Управління капітального будівництва облдержадміністрації річне призначення по 8 заходах 17379,571 тис. грн. Освоєно 4576,08 тис. грн, або 33%.

КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» річне призначення по 1 заходу 3200,0 тис. грн. Освоєно 3139,02 тис. грн, або 98%.

КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради річне призначення по 1 заходу 104,977 тис. грн. Освоєно 104,977 тис. грн, або 100%.

Замовник Вознесенська міська рада річне призначення по 1 заходу 975,0 тис. грн. Освоєно 971,032 тис. грн, або 99,6%.

Замовник Первомайська міська рада річне призначення по 2 заходах 16629,865 тис. грн. Освоєно 16629,865 тис. грн, або 100%.

**Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації**  річне призначення по 14 заходах 4874,0 тис. грн (12% від загального обсягу Фонду). Освоєно 4692,87391 тис. грн, або 96%.

Узагальнена інформація про стан освоєння у 2019 році коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища в розрізі головних розпорядників та замовників робіт наведена у додатку.