ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання 2019 року

Комплексної програми охорони довкілля в Миколаївській області на 2018-2020 роки

- Основні дані

Комплексну програму охорони довкілля Миколаївської області на 2018 – 2020 роки розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України               від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» та розпорядження голови облдержадміністрації від 14 вересня 2006 року № 287-р «Про порядок розроблення та виконання обласних програм», Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 16 квітня 2015 року № 9.

Затверджено рішенням Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року  № 22 (зі змінами від 12.04.2018 № 9, 21.12.2018 № 21, 16.05.2019 №17, 13.12.2019 № 6, 26.12.2019 №14)

Програма відповідає цілям Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, яку затверджено рішенням обласної ради від 16.04.2015 №9.

Строк виконання – 2018-2020 роки.

- Виконання завдань і заходів

Основними завданнями Програми є:

зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти;

зменшення рівня забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств;

забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, упровадження установок для знешкодження промислових відходів;

розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

еколого-просвітницька діяльність.

Протягом 2019 року виконувалось 11 заходів направлених на покращення стану водоймищ, шляхом зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти області на суму 51334,794тис. грн (на 14% більше, порівняно з 2018 роком), з них: 25420,980  тис. грн – кошти обласного Цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, з них - 17600,90 тис. грн – субвенція з обласного фонду ОНПС місцевим бюджетам, 319,56  тис.грн – кошти місцевих бюджетів та 25594,254 тис.грн – кошти                МКП «Миколаївводоканал» (кредитні, власні кошти та кошти Європейського інвестиційного банку).

Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації виконувались 6 заходів з реконструкції:

господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м.Снігурівка на суму 221,505 тис. грн. Відкоригована проєктно-кошторисна документація та отримано позитивний висновок експертизи;

каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка "Теремок" та загальноосвітньої школи № 1, смт Казанка на суму 1358,460 тис. грн.  Виконано монтаж фундаментів та блоків усереднювача, огорожа території очисних споруд. Невиконання планових показників в сумі 3604,331 тис.грн. та повернення коштів у сумі 1891,540 тис.грн пов’язано з виникненням додаткових робіт: відновлення двох існуючих мулових майданчиків, які зруйновані під впливом природніх факторів, відновлення яких не було враховано у проєктно-кошторисній документації. Проєктно-кошторисна документація потребує коригування;

самопливного каналізаційного колектору по вул.Бузька у м.Очакові Миколаївської області на суму 3283,358 тис.грн, у т.ч. 287,270 тис.грн з бюджета міста Очакова, що становить 9,5% співфінансування. Виконано прокладення самопливного колектора  із ПЕ труб "Корсис" діаметром 315 мм довжиною 590 м.п;

головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області на суму 104,977 тис.грн. Виконані роботи з прокладання каналізаційних труб Д315 та монтаж термо-шафи;

напірного каналізаційного колектора по вул. Київська на ділянці від вул. Осипенка до вул. Танасчишина в м. Вознесенськ Миколаївської області на суму 971,03225 тис.грн (субвенція з обласного фонду охорони навколишнього фонду ОНПС). Проведено будівельні роботи по об’єкту, відновлено асфальтове покриття;

ділянки напірного каналізаційного колектора насосної станції каналізації «ПТУ»-насосної станції каналізації «Південна» у м.Первомайську Миколаївської області на суму 1355,804 тис. грн (субвенція з обласного фонду охорони навколишнього фонду ОНПС). Проводилися роботи з реконструкції ділянки напірного колектора насосної станції каналізації "ПТУ" - насосної станції каналізації "Південна" у м. Первомайськ;

очисних споруд каналізації м.Первомайськ Миколаївської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи) на суму 15306,351 тис. грн (субвенція з обласного фонду охорони навколишнього фонду ОНПС). Проведено реконструкцію очисних споруд каналізації  м. Первомайськ Миколаївської області. Встановлено обладнання механічної очистки. Повністю реконструйовані споруди пісколовок, приймальної та розподільчої камери та первісних розподільних відстійників.

Розпочато будівництво очисних споруд для комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт», розташований за адресою:56664, Україна, Миколаївська область, Новоодеський район, с.Баловне, вул.Київське шосе, 9 (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи). Будівництво очисних споруд по сучасній технології «Biotal» продуктивністю 40 м³/добу з біологічним очищенням і знезараженням господарсько-побутових стоків з ефективністю очистки до 99 %. Об’єкт введено в експлуатацію. Повернуто кошти в сумі 60,976 тис.грн за рахунок економії статті «Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва» зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

МКП «Миколаївводоканал» за власні кошти підприємства та за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку виконувались заходи на суму 25594,254 тис. грн з реконструкції:

самопливного колектора Д=400 мм по вул. Адмірала Макарова від вул. Обсерваторна до вул. Московська на Д=300;

самопливного колектора Д=600 мм по вул. Адмірала Макарова-Московська до пр. Центрального і по пр. Центральному до вул. Мала Морська на Д=300;

каналізаційного колектора самопливної каналізації Д=1400 мм по вул. Скороходова від камери гасіння на стоянці «Евіс» до вул. Сидорчука  Д=1200 мм.

Здійснювалась реконструкція самопливних каналізаційних колекторів у м. Миколаєві по вул. Адмірала Макарова та вул. Кузнецькій (Скороходова). Виконано проєкт реконструкції каналізаційного колектору по вул. Мала Морська. Досягнутий природоохоронний ефект – запобігання забрудненню ґрунтів та ґрунтових вод стічними каналізаційними водами. Гарантований відвід стічних вод з території міста.

ТОВ «МГЗ» виконувався захід з продовження строку служби шламосховища №2, направлений на забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, упровадження установок для знешкодження промислових відходів на загальну суму – 47064,0 тис. грн. Протягом року проводився монтаж електроустаткування і автоматизації об’єкту «Облаштування автоматизованої системи дистанційного керування насосної станції повернення освітленої води (8 етап). Облаштування автоматизованої системи регулювання тиску на лінії нагнітання насосної станції пилопригнічення (9 етап).

На розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття використано коштів у сумі 4512,873 тис.грн

Протягом 2019 року здійснювалися такі заходи :

- Розробка землевпорядної документації зі встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Касові видатки – 149,596 тис. грн.

В рамках здійснення заходу розроблено проекти землеустрою зі встановлення меж для чотирьох об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Розроблено землевпорядну документацію для 4 об’єктів природно–заповідного фонду місцевого значення, а саме чотирьох  заказників: «Воєводський» - 42,78 га, «Олександрівська дача» - 465 га, та «Новоселівка» - 112,7 га. та «Гора» 197,0 га.

- Розробка проєктів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Касові видатки – 50,000 тис.грн.

У рамках здійснення заходу розроблено проєкт створення ландшафтного заказника місцевого значення «Кривоозерський» загальною площею 102,5 га в межах Кривоозерського району Миколаївської області. Проєкт погоджено у встановленому порядку з Кривоозерською райдержадміністрацією та відділом Головного управління Держгеокадастру в Кривоозерському районі. Здійснено коригування проекту створення РЛП «Тилігульський».

- Створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках «Тилігульський», «Приінгульський». касові видатки – 249,159 грн.

У рамках здійснення заходу для облаштування еколого-освітнього центру РЛП «Приінгульський» здійснено такі заходи: демонтаж цегляних перегородок; обшивка стiн гiпсокартоном; шпатлювання стін; улаштування підлоги керамічною плиткою; монтаж підвісної стелі «Армстронг»; полiпшене фарбування стін; прокладання кабелів при схованiй проводцi; монтаж дверей  металопластикових; монтаж вікон металопластикових.

Для облаштування еколого-освітнього центру РЛП «Тилігульський» придбані меблі та обладнання; для поповнення мобільної експозиції виготовлено набір листівок із зображенням птахів, що мешкають на території РЛП «Тилігульський».

- Оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків, аншлагів на територіях ПЗФ МЗ та стендів в органах місцевого самоврядування. Касові видатки – 47,750 тис. грн.

В рамках здійснення заходу виготовляються аншлаги та охоронні і інформаційні знаки для трьох регіональних ландшафтних парків Миколаївської області. Всього виготовлено 23 аншлаги та 22 охоронних знаки для парків. Що дозволить підвищити рівень їх укомплектування зазначеними засобами та, відповідно, підвищити рівень охорони природних комплексів,  інформованість місцевого населення та відвідувачів щодо природоохоронного режиму та меж парків.

- Проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об’єктів природно-заповідного фонду. Касові видатки – 995,266 тис.грн.

У рамках здійснення заходу організовано влаштування та догляд за мінералізованими смугами на території 27 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення для попередження розповсюдження пожеж. Влаштування та догляди за смугами проводилися протягом усього пожежонебезпечного періоду та за інформацією державних лісогосподарських господарств сприяли підвищенню рівня протипожежної безпеки та скороченню кількості пожеж що виникли, та зменшенню площ, що постраждали від дії стихії.

- Інвентаризація видів флори, занесених до Червоної книги України та додатків Бернської конвенції. Касові видатки – 44,000 тис.грн.

У рамках виконання заходу проведено інвентаризацію видів рослин, занесених до Червоної книги України. Оновлено інформацію щодо сучасного стану популяцій рідкісних та зникаючих видів флори на території області, динаміки їх популяцій, підготовлено картографічні матеріали, висновки та пропозиції з врахуванням змін, що відбулися з останнього видання Червоної книги України за 10 років.

- Озеленення території Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Касові видатки – 194,000 тис.грн.

У рамках здійснення заходу розроблено концепційний план-проєкт озеленення та спроєктовано ділянки з ландшафтними композиціями, проведено послуги по догляду за існуючими рослинами, виконано формувальні стрижки живоплотів та чагарників, висадження крупномірних дерев та чагарників, висадження листяних та хвойних чагарників, багаторічних квітів та цибулинних рослин, посів та закріплення багаторічних газонів, оформлено фактичний дендроплан, розроблено план крапельного зрошення.

- Розроблення ескізного проєкту реконструкції екологічної стежки «Трикратський ліс». Касові видатки – 200,000 тис.грн.

Організовано розроблення ескізного проєкту реконструкції екологічної стежки «Трикратський ліс» у межах Вознесенського району. У проєкті запроєктовано заходи поліпшення експлуатаційного стану екологічної стежки, забезпечення збереження природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду, підвищення туристичної привабливості об’єкту, в тому числі відновлення мережі стежок для пішохідних екскурсій в межах Трикратського лісу, розчистка та укріплення берегів водойми, реконструкція мосту та водоспаду, проєктування місць відпочинку та об’єктів інфраструктури, в тому числі під’їзних шляхів, автостоянок, облаштування екологічної стежки інформаційними та протипожежними знаками, огорожами, лавами та урнами, організація збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів.

- Розробка та впровадження заходів із збереження малих річок та/або джерел (річка Сосик місцевого значення, Березанський район, Миколаївська область). Касові видатки – 839,200 тис.грн.

Захід знаходиться в стадії виконання. Проведено інженерно-геологічні вишукування траси ходу річки Сосик та розроблено проєкт реконструкції (днопоглиблюваних робіт). У зв’язку з неможливістю виконання у 2019 році третього етапу робіт, а саме проведення процедур ОВД та держбудекспертизи, через встановлені чинним законодавством терміни, повністю захід буде виконаний у 2020 році.

- Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області ("Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Приінгульський"). Касові видатки – 1743,901 тис. грн.

Забезпечено статутну діяльність, утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області.

На еколого-просвітницьку діяльність освоєно коштів в сумі 180,0 тис. грн. Виконані заходи:

- Видання поліграфічної продукції екологічного спрямування. Касові видатки – 100,000 тис.грн.

Виготовлено еколого-освітні видання, присвячені регіональним ландшафтним паркам Миколаївської області та еколого-освітню дитячу брошуру. Видання планується використовувати для репрезентації Миколаївської області на Всеукраїнських заходах, проведення еколого-освітньої діяльності та поширення екологічних знань серед учнів та студентської молоді.

- Проведення обласного Еко-фестивалю. Касові видатки – 40,000 тис.грн.

Проведено три еколого –освітніх заходи: еколого-спортивне свято, присвячене Всеукраїнському Дню довкілля; екологічний семінар до Європейського дня парків;  майстер-класи природоохоронного напрямку для дітей та виставка фоторобіт «Тилігульський пленер», присвячені Всесвітньому дню охорони навколишнього середовища.

- Проведення науково-практичної конференції «Розвиток зон стаціонарної рекреації на заповідних об’єктах, як центрів екологічної освіти». Касові видатки – 30,000 тис.грн.

Проведено науково-практичну конференцію «Розвиток зон стаціонарної рекреації на заповідних об’єктах як центрів екологічної освіти». Учасники конференції обговорили особливості створення та функціонування рекреаційних пунктів у національних природних парках та регіональних ландшафтних парках Миколаївської області, а також заслухали інформацію про досвід з аналогічної діяльності від колег з департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації. За результатами проведення конференції видано збірку праць її учасників.

- Проведення щорічного краєзнавчо-природничого конкурсу «Краю мій рідний» Касові видатки – 10,000 тис.грн.

Природоохоронний захід впроваджено шляхом організації конкурсу у ІІ тури – творчий та практичний - для забезпечення популяризації охорони навколишнього природного середовища серед дітей, підвищення екологічної свідомості та їх освіченості. В рамках заходу було проведено конкурс малюнків, еколого-пізнавальну екскурсію, еколого-освітню лекцію.  Шляхом проведення конкурсу налагоджено зворотній зв'язок з учнями, підвищено ефективність екологічної освіти, проведено пропагування екологічних знань, активізовано пізнавальну діяльність у галузі природничих наук та історії рідного краю, привернуто увагу учасників конкурсу до проблем охорони навколишнього середовища.

- Оцінка ефективності виконання

Протягом звітного періоду виконувалось 26 заходів. Сума витрачених коштів становила 103091,667 тис.грн. (що на 13% менше, порівняно з минулим роком). Ефективність використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього середовища збільшилась на 66%, та на 72% кількість природоохоронних заходів, які виконувались.

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого  виконання

Враховуючи вищенаведене і те, що основним завданням Програми є забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища, гарантованого Конституцією України та ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» в подальшому існує необхідність виконання завдань і заходів Програми.

- Інформація про стан фінансування природоохоронних заходів Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки за 2019 рік

(тис. грн)

| Назва | К-ть заходів Програми | Всього виконано робіт на суму | Державний бюджет | Обласний бюджет | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | Субвенція з обласного фонду ОНПС місцевим бюджетам | Бюджет органів місцевого самоврядування | Власні кошти підприємств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти | 11 | 51334,794 |  | 25420,980 |  | 17600,90 | 319,56 | 25594,254 |
| розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | 10 | 4512,873 |  | 4512,873 |  |  |  |  |
| забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, упровадження установок для знешкодження промислових відходів | 1 | 47064,0 |  |  |  |  |  | 47064,0 |
| зменшення рівня забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| еколого-просвітницька діяльність | 4 | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  |  |
| ВСЬОГО | 26 | 103091,667 |  | 30113,853 |  | 17600,90 | 319,56 | 72658,254 |