Додаток

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання 2017 року

Програми охорони довкілля та раціонального природокористування

Миколаївської області на 2011-2015 роки, строк дії якої продовжено на період до 2018 року

- Основні дані

Метою Програми є забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища та стійкого стану екологічних систем області шляхом виконання на території області міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих програм та вирішення першочергових регіональних екологічних проблем.

Програму охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки (продовжено на період до 2018 року рішенням облради від 11.03.2016 №7)  відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04 грудня 2006 року №367, та розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 14 вересня 2006 року №287-р «Про порядок розроблення та виконання обласних цільових програм».

Програму затверджено рішенням облради від 24.06.2011 № 3 зі змінами від 07.09.2012 № 6; від 23.01.2014 № 1; від 11.03.2016 № 7; від 10.06.2016 №4; від 22.12.2016 № 10.

Програма відповідає цілям Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, яку затверджено рішенням обласної ради від 16.04.2015 №9.

Строк виконання – 2011-2017 роки

- Виконання завдань і заходів

Програмою передбачені заходи спрямовані на зменшення скиду господарсько-побутових, промислових стоків до поверхневих водойм; запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення біорізноманіття; зменшення рівня забруднення промисловими, у тому числі токсичними та господарсько-побутовими відходами; зменшення викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення; підвищення рівня екологічної освіти населення; дослідження стану навколишнього природного середовища у випадках його суттєвого погіршення внаслідок природних та техногенних змін.

Протягом 2017 року виконувалось 8 заходів, спрямованих на зменшення скиду господарсько-побутових, промислових стоків до поверхневих водойм, забруднення підземних вод, Чорного моря, запобігання деградації річкових екологічних систем та усунення шкідливої дії вод, фактично профінансовано 11575,798 тис.грн (у тому числі 11011,938 тис.грн з обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, субвенція місцевих бюджетів на співфінансування об’єктів (інвестиційних проектів) –563,860 тис.грн).

Виконувались такі заходи:

1. Реконструкція системи водоочистки каналізаційних стічних вод з використанням очисних споруд типу «Biotal» за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Радісна,42. Придбано установку «Biotal». Виконано демонтажні роботи обладнання та внутрішні оздоблювальні роботи КНС, роботи з очищення камер вручну -28,26 м³, земляні  та бетонні роботи  по ставку-випарнику ємністю 256 м³, зведено резервуар для збирання мулу обсягом  64,0 м³ та резервуар умовно чистої води обсягом-75,0 м³. Перевезено грунту 62,7 т.

2. Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи № 1, смт Казанка. Придбано нове обладнання.

3. Будiвництво очисних споруд Снігурівської центральної районної лікарні в м.Снігурівка Миколаївської області по вул.Жовтнева, 1. Зведено монолітний армований резервуар з трьома біологічними реакторами для повного очищення стоків загальною площею 50,41 м² потужністю 75 м³/добу. Автоматизація очисних споруд програмним модулем. Прокладено внутрішньомайданчикові мережі 0,38 кВт, зовнішні мережі каналізації та водопроводу. Змонтовано обладнання.

4. Реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м.Снігурівка. Виготовлено проектно-кошторисну документацію.

5. Реконструкція дамби - переїзду ставка на території Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області. Виконано роботи з облаштування укріплення неробочої сторони дамби, додаткові роботи по ліквідації протікання тіла дамби та часткові роботи з благоустрою верхньої частини дамби.

6. Реконструкція каналізаційно-насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м.Миколаєві. Виконані роботи з ремонту покрівель; утеплення зовнішніх стін фасаду; оздоблення внутрішніх приміщень.

7. Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в "Коблево" Березанського району Миколаївської області. Виконані роботи з розробки котловану, улаштування плоских днищ з анкерними кріпленнями, монтажу резервуару КНС WB 3000/5000 LAUA, монтажу 2-х насосів та шафи  керування.

8. Реконструкція споруд очищення стічних вод смт Березанка Березанського району Миколаївської області. Виконані підготовчі роботи: з розробки  котлованів  під муловий майданчик та блоку ємкості (насосної станції) влаштована бетонна підготовка та улаштування плоских днищ насосної станції.

З метою запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення біорізноманіття за рахунок коштів цільового обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виконувались 3 заходи на суму       1128,242 тис.грн:

1. Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків» («Кінбурнська коса», «Тилігульський», «Гранітно-степове Побужжя», «Приінгульський»), фінансування здійснювалось з обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

РЛП «Гранітно-степове Побужжя» (у тому числі із залученням інших джерел фінансування) - споруджено та облаштовано вісім нових рекреаційних ділянок, встановлено дитячий і спортивний майданчики, розроблені нові екостежини «Дивосвіт Гранітно-степового Побужжя» і «Забутими стежками Побужжя», відремонтовано існуючі та встановлено нові малі архітектурні форми тощо. Для забезпечення роботи візит-центру замовлено друковану рекламну продукцію, проведено фотовиставку. Завдяки вжитим заходам парк збільшив кількість відвідувачів (місцеве населення, туристи, екскурсії, наукові експедиції).

РЛП «Приінгульський» - здійснено ремонт та облаштування трьох кімнат в «будинку Тропіних», в яких розміщено офіс парку. Підготовлено проект регіонального розвитку «Розвиток екотуристичного потенціалу Миколаївщини шляхом створення візит-центру території природно-заповідного фонду - регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» для реалізації заходів на 11,9 млн. грн., в якому, зокрема, передбачено створення візит-центру парку та прокладання екологічних стежок. Проект направлено до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Проведено низку еколого-просвітницьких заходів для школярів населених пунктів, прилеглих до території РЛП.

РЛП «Кінбурнська коса» - впроваджено біотехнічні заходи, направлені на сприяння гніздуванню рідкісних птахів - відремонтовані та добудовані дві штучні острови-платформи. Облаштовано дві рекреаційні дільниці та екскурсійний маршрут «Покровський». Проведено низку еколого-освітніх заходів зі школярами.

РЛП «Тилігульський» - облаштовано малими архітектурними формами чотири рекреаційні пункти на узбережжі Тилігульського лиману; організовано 18 екскурсій екотуристичними стежками заповідного об’єкта; проведено узгодження щодо роботи на узбережжі Тилігулу Миколаївської обласної федерації кайтбордінга і віндсерфінга, а саме - школи кайтингу біля с. Коблеве.

Для майбутнього  візит-центру і музею природи РЛП відібрано 75 нових  експонатів. Проведено науково-дослідні роботи, зокрема альгофлори Тилігульського лиману та прилеглих водойм; розпочато роботи по розробці проекту організації території парку.

2. Оновлення переліку регіонально рідкісних видів флори та фауни.             2017 року продовжено створення переліку регіонально рідкісних тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення(території).

Проведено роботи з оновлення Списку, здійснення заходу було заплановано на 2 роки з метою забезпечення охоплення усіх сезонів та відслідкування динаміки сезонних переміщень і ритмів фауни. Відповідно, захід був розпочатий у 2016 з фінансуванням у сумі 150,0 тис.грн. У 2017 році завершено роботи по зазначеному заходу з фінансуванням у сумі 150 тис.грн.

В ході виконання заходу спеціалістами проведено наукові дослідження видів флори і фауни Миколаївської області, в тому числі внесених до Червоної книги України, Міжнародного списку охорони природи, додатків Бернської конвенції і визначено види, рідкісні для території області;  здійснено натурне обстеження природних територій області, підготовлено відповідні картографічні матеріали із визначенням координат перебування популяцій рідкісних та зникаючих видів флори и фауни.

- Розробка проекту організації території регіонального ландшафтного парку "Приінгульський", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів.

Відповідно до Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської  області на 2011-2015 роки, строк дії якої продовжено на період до 2018 року, за кошти  обласного бюджету в сумі                 235,0 тис. грн. розроблено проект організації території регіонального ландшафтного парку "Приінгульський", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів. Це -  основний документ з планування та комплексного розвитку території, який є обов’язковим для регіональних ландшафтних парків. В проекті визначається стратегія розвитку на десять років, встановлюється територіально диференційований режим охорони, використання та відтворення його природних комплексів, обґрунтовуються природоохоронні та господарські заходи, які покладаються на установу законодавчими актами.

За власні кошти підприємства ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» виконувались заходи, спрямовані на зменшення викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Загалом на виконання цих заходів протягом року освоєно 18368,735 тис. грн.

1. Монтаж газоочисної установки Г-2 печі випалу вапняку №2. Випробування та налагодження. Захід виконано. Змонтовано електрофільтр печі випалу вапняку №2.  Готується документація по введенню устаткування в експлуатацію. Очікуваний ефект згідно з проектом 33т/рік.

2. Реконструкція шламосховища №1 з можливістю технічної рекультивації карти «Б». За 12 місяців звітного року укрито супіском і сплановано 2,8 га, здійснено перевезення супіску для рекультивації в об’ємі 61300 т. Всього, з початку реалізації заходу, укрито супіском 64 га чаші «Б» шламосховища №1.

- Оцінка ефективності виконання

За період 2011-2017 рр. з метою впровадження заходів обласної Програми виконано робіт на загальну суму 308509,186 тис.грн.

Реалізовано заходи Програми, спрямовані на зменшення скиду господарсько-побутових та промислових стоків до поверхневих водойм, забруднення підземних вод, Чорного моря, запобігання деградації річкових екологічних систем та усунення шкідливої дії вод:

будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора

реконструкція самострумного колектора господарсько-побутової каналізації в районі каналізаційно-насосної станції №3;

реконструкція напірної господарсько-побутової каналізації від стадіону «Олімп» до каналізаційно-насосної станції №3;

будівництво очисних споруд каналізації за технологією «BIOTAL» у смт Арбузинка;

захист від підтоплення с. Лепетиха та с. Веселе Березнегуватського району;

будівництво установки очищення стічних вод за технологією «BIOTAL» продуктивністю 2 м3/добу із зовнішніми мережами каналізації для інфекційного відділення центральної районної лікарні по вул.Лермонтова,1 у смт Березнегувате Миколаївської області;

реконструкція біоставків Веселинівського заводу сухого знежиреного молока;

ремонт та заміна технологічного обладнання ТОВ «Біологічні очисні споруди»;

будівництво комплексу гідротехнічних споруд для захисту територій від ерозії, підтоплення, зсувів у м. Нова Одеса;

реконструкція каналізаційних мереж у м. Нова Одеса (мікрорайон «Бузький», вул. Маслозаводська);

захист від підтоплення присадибних ділянок по вул. Зарічна у                       с. Воронівка Вознесенського району – будівництво, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації;

реконструкція каналізаційної мережі по вул. Спаська, 5, вул. Піонерська 62,64,68,70 у смт Березнегувате Миколаївської області (у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації);

реконструкція каналізаційної мережі по вул. Спаська та вул. Піонерська у смт Берез

З метою запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення біорізноманіття побудовано рибохідній канал, що поєднує Дніпробузький лиман з нерестовими озерами Кінбурнського півострова.

За рахунок коштів  Державного фонду охорони навколишнього природного середовища протягом 2011-2012 років по 17 районах області  зібрано, перезатарено і вивезено на знешкодження за межі України  878 т отрутохімікатів.

За рахунок власних коштів підприємств виконано заходи спрямовані на зменшення викидів в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення виконувались на підприємствах ПАТ «ЮГцемент», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» та на ТОВ СП «Нібулон» на загальну суму у 238 млн. грн.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Враховуючи те, що строк дії Програми закінчується наприкінці 2017 року управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації розроблено Комплексну програму охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки, яку затверджено рішенням обласної ради від 21.12.2017 № 22.

До складу нової програми включено 17 заходів, направлених на вирішення завдань щодо зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти, 4 заходи, направлених на забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження відходів, у тому числі пестицидів, один захід, направлений на зменшення рівня забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств, 4 заходи, направлених на підвищення рівня екологічно освіти населення та 13 заходів, направлених на розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

- Інформація про стан фінансування природоохоронних заходів Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015, строк дії якої продовжено на період до 2018 року

у 2017 році

(тис. грн)

| Назва | К-ть заходів Програми | Всього виконано робіт на суму | Державний бюджет | Обласний бюджет | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | Бюджет органів місцевого самоврядування | Власні кошти підприємств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекти та заходи, спрямовані на зменшення скиду господарсько-побутових, промислових стоків до поверхневих водойм, забруднення підземних вод, Чорного моря, запобігання деградації річкових екологічних систем та усунення шкідливої дії вод | 8 | 11575,799 |  | 11011,939 | 563,860 |  |  |
| Проекти та заходи, спрямовані на запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення біорізноманіття | 3 | 1128,242 |  | 1128,242 |  |  |  |
| Проекти та заходи, спрямовані на зменшення рівня забруднення промисловими, у тому числі токсичними та господарсько-побутовими відходами, запобігання забрудненню ґрунтів | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Проекти та заходи, спрямовані на зменшення викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення | 2 | 18368,735 |  |  |  |  | 18368,735 |
| ВСЬОГО | 13 | 31072,775 |  | 12140,281 | 563,860 |  | 18368,735 |

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання 2017 року обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі на період до 2015 року

- Основні дані

Основною метою обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі на період до 2015 року (далі - Програма) є формування регіональної екологічної мережі Миколаївської області згідно з чинним природоохоронним законодавством.

Програму схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.06.2011 № 184-р та затверджено  рішенням Миколаївської обласної ради від 24.06.2011 № 4. Рішенням обласної ради від 02.10.2013 № 7 до Програми внесено зміни та доповнення: в завдання 3 додатка 4, завдання 4 додатків 2 і 5, рішенням обласної ради від 11.03.2016 № 8 строк дії Програми продовжено на період до 2018 року.

- Виконання завдань і заходів

У 2017 році розроблено три проекти землеустрою з організації та встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду – заповідного урочища «Андріївське» (Миколаївський район), ландшафтного заказника «Підгірний» (Первомайський район) і ландшафтного заказника «Бакшалинські плавні»(Доманівський район). Документація знаходиться в стадії погодження.

Розроблено  проекти створення об’єктів природно-заповідного фонду – ландшафтних заказників місцевого значення «Катеринівський» та «Олександрівська балка» (Баштанський район), ведуться роботи щодо їх погодження. Документація знаходиться в стадії погодження.

Завершено роботи щодо виконання заходу «Розробка схеми екологічної мережі Миколаївської області», в ході якого розроблено єдину базу даних «Екомережа Миколаївщини», геоінформаційну систему (ГІС) для регіональної схеми формування екологічної мережі, та рекомендації щодо режиму структурних елементів екологічної мережі і розбудови природно-заповідного фонду області в контексті розвитку екологічної мережі.

3. Оцінка ефективності виконання

На виконання заходу «Встановлення на місцевості меж структурних елементів екологічної мережі, зокрема територій та об’єктів природно-заповідного фонду» розроблено проекти землеустрою для трьох об’єктів ПЗФ – заповідного урочища «Андріївське», ландшафтного заказника «Підгірний» і ландшафтного заказника «Бакшалинські плавні». Встановлення меж зазначених об’єктів на місцевості сприятиме їх подальшому розвитку, в тому числі в туристичному та еколого-освітньому напрямах та забезпечить дотримання чинного земельного та природоохоронного законодавства.

Втілення заходу по розробці проектів створення ландшафтних заказників «Катеринівський» та «Олександрівська балка» дозволить збільшити площу природно-заповідного фонду області на  840,0 га і забезпечити надання статусу земель природно-заповідного фонду територіям перебування популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни, занесених до Червоної книги України.

Виконання заходу «Розробка схеми екологічної мережі Миколаївської області» до оновлених вимог чинного природоохоронного законодавства є важливим кроком до остаточного формування екологічної мережі області і виконання зобов’язання загальнодержавного характеру. Здійснено масштабне натурне обстеження території Миколаївської області, розроблено концептуальні підходи до проектування регіональної схеми екомережі, підготовлено схему екологічної мережі Миколаївської області та список територій та об’єктів екомережі. Це забезпечить науковий підхід до збереження та сталого використання біотичного та ландшафтного різноманіття, із урахуванням природоохоронної цінності територій області та збереження рослинного і тваринного світу.

4. Фінансування

Фінансування обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі на період до 2015 року у 2017 році проводилося згідно з рішенням Миколаївської обласної ради від 22 грудня 2016 року № 12 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік» за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища.

Фінансування заходів Програми протягом 2017 року

тис.грн

| Захід | Заплановано | Профінансовано |
| --- | --- | --- |
| Розробка землевпорядної документації зі встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 300,000 | 234,385 |
| Розробка проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 195,000 | 74,400 |
| Розробка схеми регіональної екологічної мережі Миколаївської області | 200,000 | 85,000 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Виконання програми завершено. Рішенням обласної ради від 21.12.2017   № 22 затверджено Комплексну програму охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. Зазначеною програмою передбачені заходи щодо розвитку природно-заповідного фонду, екологічної мережі, збереження біорізноманіття.