ЩОРІЧНИЙ ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ

про хід виконання

обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі на період до 2015 року

2011 року

- Основні дані

Основною метою обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі на період до 2015 року (далі - Програма) є формування регіональної екологічної мережі Миколаївської області згідно з чинним природоохоронним законодавством.

Програму схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.06.2011 № 184-р та затверджено  рішенням Миколаївської обласної ради від 24.06.2011 № 4.

2. Виконання завдань і заходів

Згідно Програми на 2011 рік було заплановано виконання таких завдань та заходів:

- створення ключових територій (природних ядер) екологічної мережі;

- встановлення на місцевості меж структурних елементів екологічної мережі, зокрема територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

- формування міських та районної схем екологічної мережі;

- визначення та позначення на місцевості рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та інших охоронних списків на землях державного лісового фонду

- екологічна просвіта та інформування громадськості з питань екологічної мережі (створення еколого-освітніх центрів на території установ природно-заповідного фонду та на території державних лісогосподарських підприємств)

У 2011 році із всіх заходів Програми відповідно до наданого фінансового ресурсу виконувалося завдання “Створення ключових територій екологічної мережі», а саме захід «Розробка проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду».

По заходу «Встановлення на місцевості меж структурних елементів екологічної мережі, зокрема територій та об’єктів природно-заповідного фонду»  фінансування виділялося для погашення зобов’язань минулих років.

3. Оцінка ефективності виконання

На виконання заходу «Розробка проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду»  розроблено проекти створення 5  об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а саме: ландшафтних заказників «Кам’яно-Костуватський», «Сергіївський», «Лагодівський», «Каньйон річки Чичиклія» та «Новоодеський». Проекти розроблено НПП «Бузький Гард» за договором від 12.08.2011 № 1-с. Запланована орієнтовна площа об’єктів складала 520 га, але за результатами натурних обстежень проектну документацію розроблено на загальну площу 885,66 га. Таким чином, площу природно-заповідного фонду області буде додатково збільшено на 365,66 га.

4. Фінансування

###### Фінансування обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі на період до 2015 року у 2011 році проводилося згідно рішення Миколаївської обласної ради від 24.06.11 № 23 «Про  внесення  змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2011 рік».

Згідно інформації ГФУ ОДА (лист від 12.02.2012 № 032-19/173) фінансування заходів здійснено у обсязі 245,5 тис.грн.

| Захід | Заплановано на 2011 рік тис.грн. | Профінансовано у 2011 році тис.грн |
| --- | --- | --- |
| Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 98,0 | 72,6 |
| Винесення в натуру меж об’єктів природно-заповідного фонду | 173,0 | 172,9 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програму доцільно продовжувати виконувати, збільшивши відповідні обсяги фінансування її заходів з метою досягнення запланованих показників їх виконання.