ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання 2018 року

Комплексної програми охорони довкілля в Миколаївській області на 2018-2020 роки

- Основні дані

Комплексну програму охорони довкілля Миколаївської області на 2018 – 2020 роки розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України               від   31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» та розпорядження голови облдержадміністрації від 14 вересня 2006 року № 287-р «Про порядок розроблення та виконання обласних програм», Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 16 квітня 2015 року № 9.

Затверджено рішенням Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 22 (зі змінами від 12.04.2018 № 9 та 21.12.2018 року № 21)

Програма відповідає цілям Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, яку затверджено рішенням обласної ради від 16.04.2015 №9.

Строк виконання – 2018-2020 роки.

- Виконання завдань і заходів

Основними завданнями Програми є:

зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти;

зменшення рівня забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств;

забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, упровадження установок для знешкодження промислових відходів;

розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

еколого-просвітницька діяльність.

Протягом 2018 року виконувалось 13 заходів направлених на покращення стану водоймищ, шляхом зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти області на суму 45107,393 тис. грн (з них 4954,020 тис. грн – кошти обласного Цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, 550,0 тис. грн – субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам, 250 тис.грн – місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища м. Первомайська, 7482,553 тис. грн – субвенція з обласного Цільового фонду охорони навколишнього природного середовища м. Вознесенськ та 31870,820 тис.грн – кошти МКП «Миколаївводоканал» (кредитні, власні кошти та кошти Європейського інвестиційного банку).

Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації виконувались 6 заходів з реконструкції:

господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м.Снігурівка на суму - 94,9305 тис. грн. Виконано технічне обстеження об’єкту та отримано технічні умови.

каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка "Теремок" та загальноосвітньої школи № 1, смт Казанка на суму 3082,92681 тис. грн. Відкориговано проектно-кошторисну документацію. Виконано робіт: мережі електропостачання, будівля станції біологічного очищення стічних вод (до плит перекриття без технологічної частини та мереж), усереднювач концентрації стічних вод (без монтажу устаткування), облаштування  залізобетонних конструкцій мулових майданчиків, КТП-монтаж фундаментів. Плановий обсяг робіт виконано повністю.

дамби-переїзду ставка на території Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області на суму 496,238 тис. грн.  Виконано роботи по коригуванню проекту на додаткові роботи по ліквідації протікання тіла дамби та часткові роботи по благоустрою верхньої частини дамби.

каналізаційно-насосної станції Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської обласної ради по вул. Рибна, 95 у м.Миколаєві на суму 249,991 тис. грн.  Відкориговано проектно-кошторисну документацію.

головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області на суму 302,640 тис. грн. Виконані роботи по улаштуванню підключення електричних та каналізаційних мереж. Прокладання кабелю 52 м/п, каналізаційних труб д400-8 м/п та д315-48 м/п. Повернуто коштів у сумі 97,36028тис.грн.

споруд очищення стічних вод смт Березанка, Березанського району Миколаївської області на суму 727,294 тис. грн.

КП «Первомайський міський водоканал» виконувався захід «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області (розробка проектно-кошторисної документації та її експертиза)» на суму 800,000 тис. грн ( з них 550,0 тис. грн - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам, 250,0 тис. грн. - місцевий бюджет м. Первомайська).

Вознесенською міською радою виконувались заходи з реконструкції:

перекриття грабельного відділення, перекриття резервуару аварійних стоків та встановлення приладів обліку на КНС-1 в с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області по вул. Степова, 17 на суму 3168,976 тис. грн (кошти субвенції з обласного фонду місцевим бюджетам). Виконані роботи : реконструкція резервуару 500 м³ - очищення від біоіла 247 т, монтаж з/б конструкцій в т.ч. плит перекриття - 20шт. Реконструкція трубопроводу  Д-315мм - 30 м з встановленням засувок Д-200 та 300мм - 4 од. Реконструкція камери №1, з улаштуванням бетонної підготовки. Влаштування приборів обліку стоків камер №1,2,3,4,5 з монтажем засувок Д-100мм 8 од. та монтаж насосів (10 од.).

напірного каналізаційного колектора по вул. Київська на ділянці від вул. Осипенка до вул. Танасчишина в м. Вознесенськ Миколаївської області на суму 4313,577 тис. грн (кошти субвенції з обласного фонду місцевим бюджетам). Проектно-кошторисною документацією передбачено виконання робіт з реконструкції  напірного  каналізаційного колектора протяжністю 2,1 км, а саме заміна чавунного трубопроводу Ду 400 м на  трубопровід РЕ100 Ду 315 мм з заміною запірної арматури.

Виконані роботи: протяжка труб Д-315 мм довжиною 2100 м з встановленням засувок Д-300 мм - 2 од., влаштування котлованів - од. і  монолітне перекриття камер №1,2,3.

МКП «Миколаївводоканал» за власні кошти підприємства та за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку виконувались заходи на суму 31870,820 тис. грн з реконструкції:

самопливного колектора Д=400 мм по вул. Адмірала Макарова від  вул. Обсерваторна до вул. Московська на Д=300;

самопливного колектора Д=600 мм по вул. Адмірала Макарова-Московська до пр. Центрального і по пр. Центральному до вул. Мала Морська на Д=300;

каналізаційного колектора самопливної каналізації Д=1400 мм по вул. Скороходова від камери гасіння на стоянці «Евіс» до вул. Сидорчука  Д=1200 мм.

ТОВ СП «Нібулон» та ТОВ «МГЗ» виконувалось 2 заходи, направлених на забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, упровадження установок для знешкодження промислових відходів на загальну суму – 59836, 60 тис. грн.

ТОВ «МГЗ» виконувався захід з продовження строку служби шламосховища №2 на суму 56904,70 тис. грн.

ТОВ СП «Нібулон» виконані заходи:

будівництво  установок для одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва (впровадження виробництва паливних брикетів із залишків зернових від очищення зерна) на суму 1431,9 тис. грн, який направлено на утилізацію залишків зернових в розмірі 2500 т/рік від очищення зерна, зменшення навантаження на звалища, запобігання розповсюдженню карантинних бур’янів

впровадження установок для знешкодження промислових відходів (встановлення котлів CLEAN BURN (США), що працюють на відпрацьованому маслі) на суму 1500,00 тис. грн. Захід направлено на утилізацію небезпечних відходів в розмірі 23,0 т/рік (відпрацьованих масел).

Також з метою зменшення рівня забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств виконувався захід з установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин на суму 5962,3 тис. грн, виконання якого направлено на зменшення обсягів викидів суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 1236,92 т/рік.

На розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (7 заходів) з обласного Цільового фонду охорони навколишнього природного середовища освоєно коштів в сумі 3482,043 тис. грн.

Виконувались заходи:

Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області («Гранітно-степове Побужжя», «Кінбурнська коса», «Тилігульський», «Приінгульський»)» на загальну суму 4847,857 тис. грн ( з них з обласного бюджету - 3266,326 тис. грн, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - 1494,713 тис. грн, інші кошти  - 86,818 тис. грн).

Розробка землевпорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Розроблено землевпорядну документацію для 4-х об’єктів природно–заповідного фонду місцевого значення, а саме: Лісовий заказник «Мартинівське», Орнітологічний заказник «Бузький», Гідрологічний заказник «Катеринівське водосховище», Лісовий заказник «Варюшине». Освоєно  240,0 тис. грн.

Розробка проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Розроблено проект створення ландшафтного заказника «Міщанська балка» в межах території  Первомайського району. Освоєно 40,0 тис. грн.

Проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об’єктів природно-заповідного фонду.  Забезпечено влаштування мінералізованих смуг та протипожежних розривів, догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами на території 23 об’єктів природно заповідного фонду. Освоєно 628,19 тис. грн.

Розробка та впровадження заходів зі збереження місць гніздування рідкісних і зникаючих видів птахів на водно-болотних угіддях міжнародного значення у межах об’єктів природно-заповідного фонду регіонального значення. Проведено будівництво штучного острову площею 300 м. кв на озері Лопушне на території регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса». Освоєно 150,0 тис.грн.

Створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках «Тилігульський», «Приінгульський». Проведено ремонт приміщення, закуплено демонстраційну мультимедійну та комп’ютерну техніку, меблі та виставкові стенди. Освоєно 729,34 тис. грн.

Виготовлення та встановлення охоронних інформаційних знаків на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. Встановлено 47 аншлагів (інформаційних щитів) та 62 охоронних інформаційних знаків на території всіх регіональних ландшафтних парків області та ще п’яти об’єктах природно-заповідного фонду місцевого значення. Освоєно 199,800 тис. грн.

На еколого-просвітницьку діяльність освоєно коштів в сумі 215,0 тис. грн. Результатом виконання заходу «Видання поліграфічної продукції екологічного спрямування» є видання поліграфічної продукції екологічного спрямування. Видано Атлас природно – заповідних територій Миколаївської області, довідник Водний фонд  Миколаївської області, Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Миколаївської області, буклети «Регіональні ландшафтні парки: «Приінгульський», «Тилігульський», «Кінбурнська  коса»  та «Гранітно-Степове Побужжя».

- Оцінка ефективності виконання

Протягом звітного періоду виконувались заходи по всіх напрямках Програми. Всього виконувалось 25 заходів. Сума витрачених коштів становила 117956,48 тис.грн.

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого  виконання

Враховуючи вищенаведене і те, що основним завданням Програми є забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища, гарантованого Конституцією України та ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» в подальшому існує необхідність виконань завдань і заходів Програми.

- Інформація про стан фінансування природоохоронних заходів Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки за 2018 рік

(тис. грн)

| Назва | К-ть заходів Програми | Всього виконано робіт на суму | Державний бюджет | Обласний бюджет | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | Бюджет органів місцевого самоврядування | Власні кошти підприємств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти | 13 | 45107,393 | 0 | 12986,573 | 0 | 250,0 | 31870,820 |
| розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | 7 | 6835,187 | 0 | 6748,369 | 0 | 0 | 86,818 |
| забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, упровадження установок для знешкодження промислових відходів | 3 | 59836,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59836,60 |
| зменшення рівня забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств | 1 | 5962,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5962,3 |
| еколого-просвітницька діяльність | 1 | 215,0 | 0 | 215,0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО | 25 | 117956,48 | 0 | 19949,942 | 0 | 250,0 | 97756,538 |