ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання 2014 року

Програми охорони довкілля та раціонального природокористування

Миколаївської області на 2011-2015 роки

- Основні дані

Метою Програми є забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища та стійкого стану екологічних систем області шляхом виконання на території області міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих програм та вирішення першочергових регіональних екологічних проблем.

Програму охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки розроблено відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04 грудня 2006 року №367, та розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 14 вересня 2006 року №287-р «Про порядок розроблення та виконання обласних цільових програм»

Програму затверджено рішенням облради від 24.06.2011 № 3

Програма ідейно та структурно входить до складу Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014», має відповідати її основній меті та реалізовуватись у межах наявних ресурсів.

Строк виконання – 2011-2015 роки

- Виконання завдань і заходів

Програмою передбачені заходи спрямовані на зменшення скиду господарсько-побутових, промислових стоків до поверхневих водойм; запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення біорізноманіття; зменшення рівня забруднення промисловими, у тому числі токсичними та господарсько-побутовими відходами; зменшення викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення; підвищення рівня екологічної освіти населення; дослідження стану навколишнього природного середовища у випадках його суттєвого погіршення внаслідок природних та техногенних змін.

Протягом 2014 року виконувалось 4 заходи, спрямованих на зменшення скиду господарсько-побутових, промислових стоків до поверхневих водойм, забруднення підземних вод, Чорного моря, запобігання деградації річкових екологічних систем та усунення шкідливої дії вод, робіт виконано на суму 830,335 тис. грн (у тому числі 816,135 тис. грн з обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища,власні кошти підприємств – 14,2 тис грн).

Виконувались такі заходи:

1. Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектора дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи №1 у смт Казанка. Стан виконання 49%. З початку виконання заходу виконані такі роботи: прокладено напірний колектор з поліетиленових труб, відрито котлован під фундамент будівлі станції біологічного розчищення, зведено стіни та днище прямокутної споруди усереднювача із залізобетонних конструкцій.

2. Реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд каналізації м. Снігурівка (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації). Стан виконання 70%. Виконано такі роботи: розроблення ґрунту – 1325 куб.м. Переукладання з/б напірних труб діаметром 500 мм., довжиною 630 м. Улаштування з/б каналізаційних колодязів – 16 шт.

3. Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Спаська,5, по вул. Піонерська, 62,64,68,70 в смт Березнегувате Миколаївської області (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації). Виконувались такі заходи – укладено каналізаційні мережі з безнапірних п/е труб діаметром 150 мм, довжиною 52 м. Стан виконання - 100%.

4. Реконструкція самопливного колектора по вул. Мала Морська у м. Миколаєві

З метою запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення біорізноманіття виконувався заходи на суму 425,471 тис. грн:

1. Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків» («Кінбурнська коса», «Тилігульський», «Гранітно-степове Побужжя», «Приінгульський»), фінансування здійснювалось з обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

2. Здійснення природоохоронних заходів зі створення захисних лісових насаджень на території області.

За власні кошти підприємств виконувались заходи, спрямовані на зменшення викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Загалом на виконання цих заходів протягом року освоєно 38738,383 тис. грн.

На ПАТ «ЮГцемент» виконувались заходи:

1. Установка другого електрофільтра ЕГУ2-93-23-10-SWS640-400-4 на печі №2 з попередньою розробкою проектних матеріалів, що включають розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» та позитивний висновок експертизи (джерело №34)

2. Заміна циклонів Крейзеля та фільтра рукавного ФРКІ на фільтр рукавний ЕFP-1-3,5-300-D4 з попередньою розробкою проектних матеріалів, що включають розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» та позитивний висновок експертизи (джерело №57, №59).

Впровадження заходів дозволило зменшити викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря на 457 т.

На ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»:

1. Розробка та впровадження заходів щодо оптимізації викидів оксидів вуглецю.

2. Розробка проекту реконструкції газоочисних установок Г-2 та Г-3 печей випалу вапняку №2, №3.

3. Реконструкція шламосховища №1 з можливістю технічної рекультивації карти «Б».

Впровадження заходів дозволило зменшити викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря на 36 т.

- Оцінка ефективності виконання

За період 2011-2014 рр. з метою впровадження заходів обласної Програми виконано робіт на загальну суму у 186081,815 тис. грн, у тому числі: за рахунок коштів державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 19716,913 тис. грн, з державного бюджету 1317,000 тис. грн, з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 15433,290 тис. грн, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території  зони спостереження - 5406,536 тис. грн, Миколаївський міський фонд охорони навколишнього природного середовища - 1118,477 тис. грн, місцеві бюджети - 2674,151 тис. грн, власні кошти підприємств - 140415,448 тис. грн.

Виділені протягом 2011-2014 років кошти дозволили повністю реалізувати 12 природоохоронних заходів Програми, спрямованих на зменшення скиду господарсько-побутових та промислових стоків до водойм області та поліпшення охорони навколишнього природного середовища: будівництво комплексу гідротехнічних споруд для захисту земель від ерозії, підтоплення, зсувів у м. Нова Одеса; реконструкція каналізаційних мереж у      м. Нова Одеса; реконструкцію системи водоочищення каналізаційних стічних вод у м. Новий Буг; захист від підтоплення присадибних ділянок по                вул. Зарічна у с. Воронівка Вознесенського району; реконструкція біоставків Веселинівського заводу сухого знежиреного молока; захист від підтоплення          с. Лепетиха та с. Веселе Березнегуватського району; будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора м. Миколаєва; реконструкція каналізаційної насосної станції і каналізаційних колекторів у селищі Луч; реконструкція каналізаційних колекторів мікрорайону по вул. Гуляницького до вул. Пастера у смт. Доманівка, Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Спаська,5, по вул. Піонерська, 62,64,68,70 в смт Березнегувате Миколаївської області (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації) тощо.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Враховуючи вищенаведене і те, що основним завданням Програми є забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища, гарантованого Конституцією України та ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» в подальшому існує необхідність виконань завдань і заходів Програми.

- Інформація про стан фінансування природоохоронних заходів Програми охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки 2014 року

(тис. грн.)

| Назва | К-ть заходів Програми | Всього виконано робіт на суму | Державний бюджет | Обласний бюджет | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | Бюджет органів місцевого самоврядування | Власні кошти підприємств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекти та заходи, спрямовані на зменшення скиду господарсько- побутових, промислових стоків до поверхневих водойм, забруднення підземних вод, Чорного моря, запобігання деградації річкових екологічних систем та усунення шкідливої дії вод | 4 | 830,335 | - | 816,14 | - | - | 14,2 |
| Проекти та заходи, спрямовані на запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення біорізноманіття | 2 | 425,471 | - | 425,471 | - | - | - |
| Проекти та заходи, спрямовані на зменшення рівня забруднення промисловими, у тому числі токсичними та господарсько-побутовими відходами, запобігання забрудненню ґрунтів | - | - | - | - | - | - | - |
| Проекти та заходи, спрямовані на зменшення викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення | 5 | 38738,383 | - | - | - | - | 38738,383 |
| ВСЬОГО | 11 | 39994,189 | - | 1241,611 | - | - | 38752,58 |